Приложение к Решению Совета № 20-151

от 20.02.2021 года

**План мероприятий («дорожная карта») по благоустройству**

**сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **срок исполнения** | **Сумма**  **выполняемых работ**  **(тыс. руб.)** | **Из какого**  **фонда** |
| 1. | Обслуживание уличного освещения | в течении года | 120,0 | Благоустройство |
| 2. | Приобретение бункеров (КГО) | июнь-август | 115,0 | Благоустройство |
| 3. | Обустройство контейнерной площадки в д. Камышлы | май-сентябрь | 15,0 | Благоустройство |
| 4. | Ремонт кладбища в д. Шамеево | май-сентябрь | 80,0 | Благоустройство |
| 5. | Скашивание сорной растительности | май- сентябрь | 20,0 | Благоустройство |
| 6. | Модернизация уличного освещения | в течении года | 62,0 | Благоустройство |
| 7. | Ограждение территории парка и детской площадки по ул. Центральная с. Удрякбаш | июнь-август | 50,0 | Благоустройство |
| 8. | Ремонт обелиска героя Х.Аглиуллина | май | 20,0 | Благоустройство |
| 9. | Приобретение саженцев | май-сентябрь | 18,0 | Благоустройство |
| **Итого** | | | **500,0** |  |
| 1. | Очистка дорог от снежных заносов населенных пунктов сельского поселения | декабрь-март | 180,0 | Дорожный |
| 2. | Ремонт дороги ул. Шамеевская, д. Шамеево | июнь-август | 100,0 | Дорожный |
| 3. | Грейдирование дорог в населенных пунктах сельского поселения | май-октябрь | 50,0 | Дорожный |
| 4. | Обустройство противопожарных пирсов | май-октябрь | 20,0 | Дорожный |
| 5. | Ремонт моста в с. Удрякбаш по ул. Ленина | май-октябрь | 45,0 | Дорожный |
| 6. | Скашивание сорной растительности и сбор мусора вдоль дорог в населённых пунктах сельского поселения | май-октябрь | 60,0 | Дорожный |
| 7. | Установка дорожных знаков | май-октябрь | 17,8 | Дорожный |
| **Итого** | | | **472,8** |  |

**Глава сельского поселения**

**Удрякбашевский сельсовет Ишбулатов Р.Р.**