|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **БЛАГОВАР РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӨЙҘӨРӘКБАШ**  **АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ**  **егерме hигеҙенсе сакырылыш** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН**  **СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УДРЯКБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **двадцать восьмого созыва** |
| 452733, Өйзөрәкбаш ауылы,  Үзәк урам, 31/1  Тел. (34747) 2-83-72,  E-mail: udrjakbashsp\_blag@mail.ru | 452733, село Удрякбаш,  ул. Центральная, 31/1  Тел. (34747) 2-83-72,  E-mail: udrjakbashsp\_blag@mail.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қ А Р А Р** |  | **Р Е Ш Е Н И Е** |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по благоустройству сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2022год**

Совет сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по благоустройству сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2022 год, согласно приложения к настоящему решению.

2. Разместить решение на сайте сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения Удрякбашевский сельсовет

муниципального района Благоварский район

Республики Башкортостан Р.Р. Ишбулатов

с. Удрякбаш

22.12. 2021 года

№ 27-212

Приложение к Решению Совета № 27-212

от 22.12.2021 года

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**сельского поселения Удрякбашевский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **срок исполнения** | **Сумма**  **выполняемых работ**  **(тыс. руб.)** | **Из какого**  **фонда** |
| 1. | Обслуживание уличного освещения (оплата за электроэнергию и работу электрика) | в течении года | 200,0 | Благоустройство |
| 2. | Приобретение бункеров (КГО) | июнь-август | 90,0 | Благоустройство |
| 3. | Обустройство контейнерной площадки в д. Камышлы | май-сентябрь | 15,0 | Благоустройство |
| 4. | Скашивание сорной растительности | май- сентябрь | 20,0 | Благоустройство |
| 5. | Уличное освещение (приобретение и лампочек и светильников) | в течении года | 40,0 | Благоустройство |
| 6. | Ограждение территории парка и детской площадки по ул. Центральная с. Удрякбаш | июнь-август | 50,0 | Благоустройство |
| 7. | Ремонт обелиска героя Х.Аглиуллина | май | 25,0 | Благоустройство |
| 8. | Очистка общественных колодцев (согласно предписания Роспотребнадзора РБ) | май-сентябрь | 60,0 | Благоустройство |
| **Итого** | | | **500,0** |  |
| 1. | Очистка дорог от снежных заносов населенных пунктов сельского поселения | декабрь-март | 190,7 | Дорожный |
| 2. | Грейдирование дорог в населенных пунктах сельского поселения | май-октябрь | 60,0 | Дорожный |
| 3. | Обустройство противопожарных пирсов | май-октябрь | 45,0 | Дорожный |
| 4. | Скашивание сорной растительности и сбор мусора вдоль дорог в населённых пунктах сельского поселения | май-октябрь | 60,0 | Дорожный |
| 5. | Установка дорожных знаков | май-октябрь | 45,0 | Дорожный |
| 6. | Ремонт дороги в д. Таллыкуль по ул. Лесная (50 метров) | май-октябрь | 50,0 | Дорожный |
| 7. | Ремонт дороги в с. Удрякбаш по ул. Ленина (мост в направлении в МОБУ СОШ с. Удрякбаш) | май-октябрь | 50,0 | Дорожный |
| **Итого** | | | **500,7** |  |

**Глава сельского поселения**

**Удрякбашевский сельсовет Ишбулатов Р.Р.**